# Planning 工作助手规划说明（非技术版）v1

## 一、这件事我们到底在做什么

简单说，我们现在不是在做一个“聊天机器人”，也不是在做一个“技术玩具”。

我们真正想做的是：

做一个能帮你长期处理 planning/ 目录里日常工作的工作助手。

这个助手未来要能做的事情，核心包括：

- 接住你平时发来的任务、材料、会议录音、转写、截图、微信转发内容。

- 看懂这些材料是什么，属于哪个项目、哪个主题、哪类工作。

- 结合 planning/ 里已经有的历史文档、项目台账、研究结论、汇报稿，继续往下做。

- 不是只给你泛泛建议，而是产出能直接用的东西。

- 做完以后还能记住重要结论，下次继续，不用每次都从零开始。

换句话说，我们要做的是一个：

面向你真实工作、能长期接任务、能持续推进、能留下记忆的 planning 工作助手。

## 二、为什么之前会越做越乱

这个问题，其实不是因为你目标错了，而是因为过去好几个目标一起推进，没有先分清主次。

最早你想解决的是：

- 更方便发任务

- 更强的 agent 能力

- 更好的多模型协作

- 更好的长期记忆

- 更像 Anthropic harness 那种长任务工作方式

这些目标本身都合理。

但问题在于，当时没有先定清楚：

- 第一阶段最重要的目标是什么

- 哪些东西只是辅助能力

- 哪些入口是真入口，哪些只是内部封装

- 会话、任务、记忆这三件事到底怎么区分

结果就是：

- 入口越来越多

- 工具越来越多

- 名词越来越多

- 但“真正怎么用、怎么持续做完一件工作”反而越来越不清楚

所以这次我们做的第一件大事，不是继续加功能，而是先复盘、先收口、先把主线定出来。

## 三、我们这次是怎么一步步收口到现在的

这轮其实不是一下子得出结论的，而是一步一步往下收的。

### 第一步：先确认现状到底是什么

我们先做的，不是谈理想目标，而是认真核对现状：

- 代码现在到底在做什么

- 文档里有哪些冲突

- 哪些是已经真的在用的

- 哪些只是开发过但没形成稳定使用法

这一步得出的结论是：

你现在真正高频在用的主工作台，不是飞书，也不是 ChatgptREST 的某个 ask 接口，而是 Codex / Claude Code / Antigravity。

同时，你手机上通过 tmuxagent(8702) 去操作这些 pane，本质上也还是在用这套主工作台。

### 第二步：把“入口”和“执行层”分开

之前很容易混在一起的一个问题是：

“我从哪里发任务”和“任务到底靠什么能力执行”不是一回事。

我们这次把它拆开了：

- 你真正干活的地方，是 Codex / Claude Code / Antigravity

- tmuxagent(8702) 是远程继续这些工作台的入口

- Feishu / OpenClawBot 更适合做收件箱、派工和轻交互

- chatgpt_web.ask / gemini_web.ask 这些更像内部专项能力，不是日常主工作台

这一步很重要，因为它纠正了以前“什么都像入口、什么都像主线”的混乱。

### 第三步：把第一阶段真正目标定下来

这一步我们明确了：

第一阶段不是去追求“什么都做”，而是先把一件事做好：

先做一个面向 planning/ 日常工作的长任务 agent。

它要优先服务你的高频工作：

- 人员规划

- 项目规划

- 项目现状诊断

- 研究到决策稿

- 会议沉淀

- 汇报材料

也就是说，这一阶段我们先对准你的真实工作，而不是继续扩散到很多看起来很强、但实际不一定最先解决问题的方向。

### 第四步：把“高质量”翻成可验收的话

以前“高质量”容易说得很抽象。

这次我们把它收成了 5 条：

- 不理解偏

- 不漏项

- 口径一致

- 可直接使用

- 可核验

这一步的意义是：

后面不是只看“模型回答得像不像”，而是看它能不能真的达到你工作的标准。

### 第五步：接受多端并存，但不接受多头记忆

这一点是这轮最关键的转折之一。

我们没有再坚持“必须只有一个入口”，因为这不现实，也不符合你的使用习惯。

现在已经接受的现实是：

- 你会继续用 Codex / Claude Code / Antigravity

- 你也希望飞书能成为方便入口

- 你有时还会用手机通过 tmuxagent 继续任务

所以问题不该再是：

- “到底只选飞书还是只选 TUI”

而应该变成：

- “多端都可以，但同一件工作必须有同一个任务线程和记忆体系”

### 第六步：把真正该统一的东西定出来

这一步，我们最终定下来：

未来真正要统一的，不是界面，而是这四件事：

- task_id

- checkpoint

- memory scope

- 新任务 / 继续旧任务 / 分叉任务 规则

这四样东西，就是后面多端协作、长期推进、不再混乱的基础。

## 四、现在已经定下来的核心方案，用大白话怎么说

### 1. 先不追求“只有一个入口”

我们现在接受：

- 飞书可以是入口

- Codex/Claude Code/Antigravity 还是主工作台

- 手机上的 tmuxagent 是远程继续工作台的方法

但以后不应该再因为“换了个入口”就等于“换了一件任务”。

### 2. 一件工作要有一个稳定任务编号

以后最理想的状态是：

不管你是从飞书发、从电脑里的 Codex 发、还是从手机上的 tmuxagent 继续，

只要本质上还是同一件工作，它就应该挂在同一个 task_id 下面。

这就像你给一件工作配了一个“工作线程号”。

界面可以换，线程不能乱。

### 3. 每个任务都要有一个“接力棒”

这个“接力棒”就是 checkpoint。

它的作用很简单：

当你下次回来，或者换了一个入口、换了一个终端时，不用翻所有旧聊天，而是直接看这个 checkpoint 就知道：

- 现在做到哪了

- 已经确认了什么

- 还缺什么

- 下一步应该做什么

这相当于给每件工作配一个随时可交接的“任务卡片”。

### 4. 记忆要分层，不能什么都乱记

之前一个很容易出问题的地方是：

什么都想记，结果最后真相和草稿混在一起。

所以现在我们把记忆分成了几层：

- 当前会话里的临时想法

  - 可以随时丢掉

- 这个任务当前阶段需要记住的内容

  - 为了下次继续做

- 项目或主题的长期稳定事实

  - 真正值得沉淀下来的

- 做事方法上的经验教训

  - 用于以后改进系统

这样以后就不会再把：

- 一时猜测

- 中间草稿

- 正式结论

- 方法经验

全都混成一锅。

### 5. 以后每个新输入，都先判断它属于哪种情况

现在已经定下来的规则是：

#### 继续旧任务

如果目标没变、对象没变、主要交付物也没变，那就继续旧任务。

例如：

- 继续改昨天那份项目诊断稿

- 给同一个会议纪要补一份新转写

- 在原研究稿上补充一段新内容

#### 从旧任务分叉

如果还是同一件大背景，但交付物变了、用途变了，那就从旧任务分叉出一个新任务。

例如：

- 会议纪要分叉出正式方案

- 研究稿分叉出给董事长看的摘要

- 内部工作稿分叉出对外客户稿

#### 新任务

如果目标、对象、交付物都换了，那就是新任务。

例如：

- 从项目诊断切到年度预算

- 从会议纪要切到招聘编制

这一步的意义非常大，因为它能避免两个极端：

- 什么都往一个旧任务里塞，越塞越乱

- 什么都新开，最后线程碎成一地

## 五、为什么我们没有一上来就强推飞书做唯一主入口

因为现在现实是：

- 你在 Codex / Claude Code / Antigravity 上的真实工作效果更好

- 飞书目前更像一个方便的收件箱和派工入口

- 如果现在硬把飞书承诺成“唯一主工作台”，大概率会让效果倒退

所以我们现在更稳的走法是：

- 飞书先做统一入口

  - 扔材料

  - 发任务

  - 看状态

  - 继续旧任务

- 深度工作还是交给主工作台

  - Codex

  - Claude Code

  - Antigravity

- 以后如果飞书体验真的做到了，再逐步升级

这比一开始就喊“全部统一到飞书”更稳。

## 六、Anthropic harness 那套东西，现在放在什么位置

你之前提到的 Anthropic harness，其实并没有被否定。

只是现在它的位置更清楚了：

它不是第一步先做的“最终形态”，而是第二阶段用来保证质量和长任务稳定性的机制。

简单说：

- 第一阶段先把任务线程、checkpoint、记忆分层这些基础秩序立起来

- 第二阶段再把 planner、generator、evaluator、独立验收、chunk contract 这些东西接上

这样顺序更稳。

否则如果基础任务层都没定清楚，harness 只会叠加复杂度。

## 七、我们现在已经走到哪一步了

可以把现在的进展理解成：

### 已经完成的部分

- 现状已经复盘清楚

- 第一阶段目标已经定清楚

- planning/ 的主要工作类型已经梳清

- 验收标准已经初步定义

- 入口和工具分工已经基本理顺

- 统一逻辑任务层已经定下来

- 三个关键规则已经定下来：

  - 新任务 / 继续任务 / 分叉任务

  - checkpoint

  - 记忆写回

### 还没开始真正产品化落地的部分

- 飞书入口怎么实际判断新任务和继续任务

- checkpoint 具体以什么形式写、写到哪里、怎么更新

- 记忆写回怎么真正接进系统

- 多端怎么真正共享同一个任务线程

所以我们现在的状态可以理解成：

第一阶段的“做法”已经理清了，但还没正式开始把它做成产品流程。

## 八、下一步最合理的做法是什么

从你的角度看，接下来最值得做的，不是再继续发散，而是按顺序往下落地。

我建议后面按这条线推进：

### 第一步

先把“任务线程”这套东西做成能实际运行的最小闭环。

也就是：

- 新任务怎么开

- 继续旧任务怎么接

- checkpoint 怎么保存和更新

### 第二步

让飞书先具备“统一入口”的最小能力。

不是一开始就替代主工作台，而是先做到：

- 发任务

- 继续旧任务

- 扔材料

- 看状态

### 第三步

再把深度工作台和飞书连到同一个任务线程上。

这样你以后无论从飞书回来，还是从 Codex/Claude Code/Antigravity 继续，都是接着同一个任务做。

### 第四步

在这个基础上，再接 Anthropic harness 那套更强的质量控制机制。

### 第五步

最后再做 EvoMap 那种持续复盘和能力进化。

## 九、如果用一句最通俗的话总结现在的方案

一句话就是：

我们现在不是先去做一个“无所不能的大系统”，而是先把你的 planning 日常工作，变成一条能跨飞书、Codex、Claude Code、Antigravity 和 tmuxagent 持续推进、不乱、不丢、不重复开工的任务线程。

等这条主线稳定了，再往上叠更强的 agent 能力、harness 机制和复盘进化能力。

## 十、你现在最需要记住的 5 句话

- 这次的目标不是做聊天机器人，而是做 planning 工作助手。

- 现在先不强求只有一个界面，而是先统一任务线程。

- 一件工作以后要靠 task_id + checkpoint 持续推进，而不是靠翻旧窗口。

- 飞书先做入口和收件箱，深度工作先继续用你现在最顺手的主工作台。

- 先把这条主线跑顺，再接更复杂的 harness 和 EvoMap。